Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | - Desarrollo del frontend en React: Hemos diseñado y desarrollado una interfaz de usuario en React, que permite a los médicos ingresar los síntomas y los datos clínicos de los pacientes. La interfaz es intuitiva y está pensada para ser utilizada tanto en dispositivos móviles como en la web. - Desarrollo del backend en Flask: El backend del proyecto ha sido implementado utilizando el framework Flask, alojado en Google Cloud Platform (GCP). Esta API maneja la lógica de negocio, incluida la recepción y procesamiento de los datos ingresados por el frontend. - Implementación del algoritmo de Random Forest: Uno de los objetivos principales del proyecto era desarrollar un algoritmo para predecir enfermedades cardíacas. Hasta el momento, hemos completado la implementación de un algoritmo de Random Forest, que está funcionando con datos de prueba para ofrecer un diagnóstico preliminar basado en síntomas ingresados. - Integración con Firestore para autenticación: La autenticación de usuarios (médicos) se ha gestionado utilizando Firestore, lo cual nos ha permitido aprovechar los créditos proporcionados por Duoc UC y garantizar una solución escalable y segura. - Arquitectura de seguridad: Para proteger la información sensible de los pacientes, se ha implementado una capa de seguridad basada en OAuth para gestionar la autenticación de usuarios y el acceso a los datos de forma segura. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivos específicos cumplidos: - Desarrollo de una plataforma tecnológica integral: Hemos avanzado significativamente en la creación de una solución web y móvil para la predicción de enfermedades cardíacas. - Implementación del algoritmo de diagnóstico: El modelo de Random Forest ya está operativo y está siendo integrado con el sistema para ofrecer diagnósticos médicos basados en los datos ingresados por el médico. - Seguridad y gestión de datos: Se ha asegurado que la infraestructura de almacenamiento de datos esté protegida y sea escalable, utilizando Firestore y las mejores prácticas de seguridad en la nube. - Ajustes en la metodología de pruebas: Hemos ajustado la metodología de pruebas para priorizar la integración temprana del modelo de diagnóstico y las pruebas unitarias del sistema antes de las pruebas finales, asegurando que el sistema esté bien validado antes de la entrega final. |
| Metodología | - Revisión de Esfuerzos y Alcance: Realizar una revisión rápida del backlog para priorizar tareas clave que tengan mayor impacto en el proyecto, lo que puede incluir: - El algoritmo de Random Forest. - La integración del chatbot para soporte interactivo. - La interfaz de usuario para el formulario de diagnóstico. - Flexibilización del Tiempo de los Sprints: Si es necesario, se pueden extender o comprimir los tiempos de los sprints restantes según el avance logrado hasta ahora, concentrando los esfuerzos en las áreas de mayor riesgo o complejidad, como la implementación de las redes neuronales para análisis de imágenes. - Integración Continua y Pruebas: Fomentar la integración continua y realizar pruebas frecuentes para evitar acumulación de errores o bugs en las últimas fases del proyecto. El equipo podría considerar realizar pequeñas entregas incrementales hacia el final de cada sprint para asegurar que las funciones clave del sistema estén operativas. |
| Evidencias de avance | 1. Burndown Chart de Sprints - Evidencia: Burndown chart actualizado hasta el sprint 5 de 8. - Justificación: Este gráfico muestra de manera visual y cuantitativa el progreso del equipo en relación con el tiempo y las tareas completadas. Permite evaluar el ritmo de trabajo y detectar si estamos cumpliendo con los tiempos previstos para cada sprint. - Calidad Resguardada: La aplicación correcta de la metodología ágil SCRUM, con sprints y el uso de herramientas como Jira para el seguimiento de tareas, asegura que el proyecto avanza según lo planificado, permitiendo realizar ajustes cuando es necesario. 2. Funcional del Frontend (Formulario de Diagnóstico y Login) - Evidencia: Códigos del formulario de diagnóstico de enfermedades cardíacas y la interfaz de inicio de sesión/registro. - Justificación: Esta evidencia muestra el desarrollo concreto del frontend de la aplicación, donde el formulario de síntomas y la autenticación de usuarios son elementos clave para la interacción del usuario final con el sistema. - Calidad Resguardada: Se han utilizado React para asegurar la validación de los datos ingresados en el formulario, junto con pruebas unitarias que validan la funcionalidad del frontend. Además, se aplicaron principios de usabilidad y diseño centrado en el usuario para garantizar una experiencia óptima. 3. Implementación del Algoritmo Random Forest en Backend - Evidencia: El código del algoritmo Random Forest implementado en el backend para el diagnóstico de enfermedades cardíacas. - Justificación: Este algoritmo es esencial para el análisis de datos clínicos y la generación de diagnósticos. La implementación de este componente muestra un progreso significativo en la parte lógica y predictiva del proyecto. - Calidad Resguardada: Para asegurar la calidad en el desarrollo del algoritmo, se han seguido buenas prácticas de programación y pruebas de rendimiento. Se realizaron comparaciones de resultados con datasets de prueba para verificar la precisión del algoritmo y ajustarlo según los parámetros más adecuados. 4. Documentación del Modelo de Datos y Arquitectura del Proyecto - Evidencia: Diagrama de arquitectura y modelo de datos. - Justificación: La presentación de la arquitectura del proyecto y la estructura de la base de datos en GCP asegura que el sistema está correctamente diseñado y permite la escalabilidad y seguridad de los datos médicos ingresados. - Calidad Resguardada: Se ha seguido una planificación cuidadosa del modelo de datos y de la arquitectura del sistema, utilizando herramientas como Firestore para autenticación y almacenamiento en la nube. Además, se han aplicado prácticas de seguridad para resguardar la integridad y confidencialidad de los datos médicos. Aspectos para Resguardar la Calidad del Proyecto APT Para garantizar la calidad del proyecto, se han considerado los siguientes aspectos: - Correcta Aplicación de Metodologías Ágiles: La metodología SCRUM ha sido aplicada de manera disciplinada, con sprints planificados, retrospectivas y revisiones constantes que permiten ajustar el desarrollo según las necesidades del proyecto. - Actividades y Herramientas Adecuadas: Se han utilizado herramientas como React para el frontend, Flask para el backend, y GCP para el almacenamiento en la nube, asegurando que se eligen tecnologías adecuadas para los requerimientos del proyecto. También se aplicaron pruebas unitarias y funcionales en cada módulo para garantizar que el sistema funcione de manera óptima. - Recursos Propios: Además de las herramientas tecnológicas, se han utilizado recursos propios de la disciplina, como la validación de algoritmos y la evaluación constante de la precisión en los diagnósticos generados por el sistema, asegurando que las soluciones aplicadas cumplan con los estándares esperados. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática | Definición y planificación del proyecto APT: Trazado del diseño y gestión de ofertas de propuestas al cliente. | Discord, Google Drive, Google Calendar | Sprint 0 | Scrum Master: Javiera Lizana, Product Owner: Maximiliano Lasmar | Dificultades en la falta de ideas iniciales. Facilitador: Capacidad del equipo en planificación. | Completado | Se realizaron reuniones de brainstorming para generar ideas y planificar los objetivos del proyecto. |
| Definir roles dentro del equipo | Definición de roles: Establecimiento de roles dentro del equipo según la metodología SCRUM. | Discord, Google Drive | Sprint 0 | Scrum Master: Javiera Lizana | Facilitador: Conocimiento sobre la metodología SCRUM y la división de funciones dentro del equipo. | Completado | No se requirieron ajustes, ya que los roles se definieron claramente desde el inicio. |
| Definir requerimientos | Historias de Usuario y Épicas: Identificación y documentación de las historias de usuario según los requerimientos. | Discord, Google Drive | Sprint 0 | Product Owner: Juan Pablo González, Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Dificultades en el manejo de documentos. Facilitador: Capacidad de análisis del equipo para definir las historias de usuario. | Completado | Se ajustaron las historias de usuario basadas en los comentarios del cliente para reflejar mejor los requerimientos. |
| Crear la pila de trabajo | Product Backlog: Creación del Product Backlog con las historias de usuario priorizadas. | Discord, Google Drive | Sprint 0 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Facilitador: Capacidad de análisis para organizar las tareas de forma efectiva. | Completado | Se realizaron ajustes al backlog para incluir nuevas prioridades según el cliente. |
| Diseño de la solución | Diseño de la Arquitectura de Software: Creación del diagrama de arquitectura y revisión del diseño. | Discord, Google Drive, Draw.io | Sprint 0 | Development Team: Javiera Lizana | Facilitador: Experiencia del equipo en el diseño arquitectónico. | Completado. | Se ajustó la arquitectura para incorporar mejoras en la seguridad y escalabilidad. |
| Prototipado | Desarrollo de Prototipos: Creación de maquetas visuales para guiar el desarrollo del proyecto. | Discord, Google Drive, Figma | Sprint 0 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Facilitador: Experiencia del equipo en prototipado y diseño visual. | Completado | Se ajustaron los prototipos según el feedback del cliente y del equipo técnico. |
| Autenticación de usuarios | Registro de usuarios: Implementación del formulario de registro para nuevos usuarios. | Discord, Google Drive, Visual Studio Code, GitHub, React.js, Django, Firebase | Sprint 1 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Dificultad con la configuración inicial de Firebase. Facilitador: Conocimientos sólidos en autenticación y manejo de errores. | Completado | Se realizaron ajustes en la integración de Firebase para mejorar la funcionalidad del registro. |
| Autenticación de usuarios | Inicio de sesión: Implementación de la funcionalidad de login para acceder al sistema. | Discord, Visual Studio Code, GitHub, React.js, Django, Firebas | Sprint 1 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Dificultad inicial con React Native. Facilitador: Conocimientos en desarrollo móvil. | Completado | Los errores en React Native fueron resueltos y el login ahora funciona correctamente. |
| Autenticación de usuarios | Recuperación de contraseña: Implementación del mecanismo de recuperación de contraseña mediante un enlace por email. | Discord, Google Drive, Firebase Authentication, Django, GitHub | Sprint 1 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Dificultad: Integración de Firebase Authentication. Facilitador: Trabajo colaborativo en la división de tareas. | Completado | Se realizaron pruebas con Firestore para optimizar la estructura de la base de datos. |
| Evaluación de síntomas | Registro de síntomas y datos clínicos: Desarrollo del formulario para que los doctores ingresen los síntomas del paciente. | Discord, Google Drive, GCP, React.js, Django, Firestore | Sprint 2 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Dificultad: Manejo de bases de datos y validación de formularios clínicos. Facilitador: Conocimientos en modelado de datos. | Completado | Se ajustó el formulario de ingreso de síntomas y su integración con Firestore. |
| Evaluación de síntomas | Evaluación del formulario: El sistema analiza los datos clínicos y genera un diagnóstico basado en reglas predefinidas. | Discord, Google Drive, Android Studio, GCP, Django, Firestore | Sprint 2 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Dificultad: Integración de SQL y React Native. Facilitador: Experiencia en desarrollo móvil. | Completado | El sistema de diagnóstico basado en reglas fue ajustado y funciona correctamente. |
| Implementación de seguridad | Seguridad de datos y encriptación: Encriptación de los datos clínicos para proteger la información sensible del paciente. | Discord, Google Cloud Platform, Django, Firestore | Sprint 3 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Dificultad: Encriptación en Firebase. Facilitador: Experiencia en GCP y medidas de seguridad. | Completado | Se utilizó seguridad de IAM de GCP, además de datos encriptados. |
| Implementación de seguridad | Implementación de HTTPS: Protección de toda la comunicación con el sistema mediante HTTPS. | Discord, Google Drive, IAM GCP, Netlify | Sprint 3 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Dificultad: Problemas técnicos de configuración. Facilitador: Distribución de la carga de trabajo en el equipo. | Completado | Se resolvieron los problemas técnicos y ahora todo el tráfico está protegido mediante HTTPS. |
| Desarrollo de chatbot | Integración de Chatbot con ChatGPT: El chatbot asistente médico responde a las preguntas del usuario. | React.js, React Native, ChatGPT API | Sprint 4 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Dificultad: Integración con ChatGPT API. Facilitador: Experiencia en integración de API's. | Completado | Se integró correctamente la API con el Frontend de la aplicación. |
| Implementación de Machine Learning | Integración del modelo en el backend: Algoritmo Random Forest, para predicción binaria de diagnóstico clínico. | Discord, Google Drive, TensorFlow, Google Cloud platform, Vertex AI, Python, Flask, React | Sprint 5 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Dificultad: Integración con el backend. Facilitador: Experiencia del equipo en desarrollo backend y TensorFlow. | Completado | Se realizó la integración del modelo Random Forest en el backend para generar diagnósticos automáticos. |
| Implementación de Deep Learning | Red convolucional para imágenes: Entrenamiento de redes neuronales para detectar anomalías en imágenes cardiacas. | Discord, Google Drive, TensorFlow, Google Cloud platform, Vertex AI, Python, Flask, React | Sprint 6 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Dificultad: Capacidad de procesamiento requerida en GCP. Facilitador: Experiencia del equipo en deep learning y manejo de TensorFlow. | En curso | Se está trabajando en la integración del modelo de redes neuronales en el backend para generar diagnósticos automáticos. |
| Despliegue de la plataforma | Despliegue del sistema web: Publicación de la aplicación web en GCP para acceso remoto. | Google Cloud Platform, Netlify | Sprint 7 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Sin comentarios | No iniciado | No aplica |
| Despliegue de la aplicación móvil | Despliegue de la app móvil: Publicación de la app. | Netlify | Sprint 8 | Development Team: Javiera Lizana, Maximiliano Lasmar | Sin comentarios | No iniciado | No aplica |

3. Ajustes a partir del monitoreo

1. Factores facilitadores: - Organización y planificación efectiva: El uso de herramientas de colaboración como Discord y Google Drive permitió una comunicación constante entre los integrantes del equipo y facilitó la gestión de documentos y actividades en tiempo real. Esto resultó clave para avanzar en la planificación y ejecución de las tareas. - Conocimientos técnicos previos: La experiencia previa en tecnologías como React.js, Flask y Firebase fue un factor determinante que permitió avanzar con fluidez en la implementación del frontend, backend, y las primeras funcionalidades del sistema de autenticación. - Metodología SCRUM: La aplicación de sprints y reuniones periódicas permitió dividir el trabajo en etapas claras y realizar ajustes en función del feedback recibido, lo que facilitó el avance constante del proyecto. - Distribución de responsabilidades: La clara asignación de roles y tareas dentro del equipo ayudó a que cada integrante supiera exactamente qué debía realizar, lo que minimizó la duplicidad de esfuerzos y mejoró la eficiencia del equipo. 2. Factores que han dificultado el desarrollo: - Dificultades técnicas con Firebase: Durante la integración del sistema de autenticación, surgieron problemas con la configuración de Firebase, especialmente al habilitar el inicio de sesión y la recuperación de contraseñas. - Acción tomada: Se optó por dividir el trabajo y asignar más tiempo a la investigación de la configuración de Firebase, además de buscar recursos en la documentación oficial y foros técnicos. Esto permitió resolver los errores, pero retrasó ligeramente el cronograma inicial. - Ajuste al plan: El equipo redistribuyó las tareas, asignando más tiempo en los sprints para depurar y probar la autenticación de usuarios. - Capacidad de procesamiento en GCP para el entrenamiento del modelo de redes neuronales: Durante el Sprint 4, al entrenar el modelo de deep learning para analizar ecocardiogramas, el equipo encontró limitaciones en la infraestructura de Google Cloud Platform (GCP), lo que impactó los tiempos de entrenamiento del modelo. - Acción tomada: Se decidió escalar la capacidad de las máquinas virtuales utilizadas en GCP, ajustando los recursos para soportar mejor la carga de trabajo. - Ajuste al plan: Se asignó más tiempo a la configuración y optimización del entorno de GCP, y se hizo una redistribución de las tareas para no impactar los sprints siguientes. 3. Ajustes realizados al plan de trabajo: - Redistribución de tareas: Tras enfrentar problemas técnicos en la integración con Firebase y React Native, se ajustaron los tiempos de los sprints, dando prioridad a resolver estos obstáculos antes de avanzar con nuevas funcionalidades. Esto permitió evitar la acumulación de problemas y asegurar que los módulos críticos (como el inicio de sesión y el registro de usuarios) estuvieran completamente funcionales. - Extensión de sprints: Se decidió extender ligeramente el Sprint 1 y el Sprint 4, enfocando más tiempo en depurar y optimizar la autenticación de usuarios y el entrenamiento del modelo de deep learning. Este ajuste no afectó de manera significativa el calendario general del proyecto, ya que se logró compensar el tiempo en las tareas del backend y otras implementaciones. - Mejoras en la gestión del backlog: Se priorizaron tareas críticas en el Product Backlog, dando más importancia a las funcionalidades que tienen mayor impacto en el flujo general del sistema, como la autenticación y el diagnóstico de enfermedades. Gracias a una buena organización, la capacidad de adaptación y el uso de herramientas colaborativas se han podido solventar los obstáculos que han surgido hasta ahora en el desarrollo del Proyecto APT. Los ajustes realizados han permitido mantener un avance constante, aunque ha sido necesario redistribuir algunas tareas y extender ciertos sprints. La metodología SCRUM ha facilitado el monitoreo y la corrección del curso del proyecto en tiempo real.

Actividades ajustadas: 1. Extensión del Sprint 1 (Autenticación de usuarios) - Justificación: Durante la integración de Firebase para el sistema de autenticación de usuarios (registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas), surgieron complicaciones técnicas con la configuración inicial. Aunque Firebase es una herramienta con gran soporte, las configuraciones necesarias para integrarlo tanto en la web como en la aplicación móvil presentaron ciertos desafíos. - Ajuste realizado: Se decidió extender la duración del Sprint 1 para asegurar que la funcionalidad de autenticación estuviera completamente implementada y depurada antes de pasar a nuevas tareas. - Impacto en el proyecto: Este ajuste permitió una implementación más robusta del sistema de autenticación, lo que evitó futuros problemas de seguridad y funcionalidad. 2. Escalado de recursos en GCP para entrenamiento de redes neuronales (Sprint 4) - Justificación: Durante el entrenamiento del modelo de deep learning en TensorFlow, se encontraron limitaciones en la capacidad de procesamiento de las máquinas virtuales utilizadas en Google Cloud Platform. Estas limitaciones afectaron el tiempo de entrenamiento y la eficiencia del modelo. - Ajuste realizado: Se ajustaron los recursos de GCP, escalando la capacidad de las máquinas virtuales para manejar mejor la carga de procesamiento del modelo de redes neuronales convolucionales. Además, se asignó tiempo adicional para optimizar este proceso. - Impacto en el proyecto: Este ajuste permitió entrenar el modelo de manera eficiente, asegurando que se completara a tiempo sin afectar los sprints futuros. 3. Redistribución de tareas en el Product Backlog - Justificación: Al enfrentar dificultades técnicas con la autenticación de usuarios y el entrenamiento del modelo de deep learning, algunas tareas de menor prioridad, como la implementación del chatbot (previsto para Sprint 6), fueron reprogramadas para evitar sobrecargar al equipo con actividades simultáneas. - Ajuste realizado: Se priorizaron las tareas más críticas para el funcionamiento del sistema, como la autenticación y el diagnóstico médico, y se ajustaron los tiempos en el Product Backlog para asegurar que las funcionalidades principales estuvieran listas antes de avanzar a módulos adicionales. - Impacto en el proyecto: Este ajuste permitió que el equipo se concentrara en funcionalidades clave antes de avanzar con otras implementaciones más complementarias. Actividades eliminadas: Hasta ahora, no se han eliminado actividades del plan de trabajo. A pesar de los desafíos técnicos, todas las actividades previstas se consideran esenciales para cumplir con los objetivos del proyecto MedHeart. Sin embargo, algunas tareas no críticas, como mejoras en la interfaz de usuario, pueden posponerse si surge la necesidad de priorizar actividades clave. Justificación de los ajustes: Los ajustes realizados han sido necesarios para mantener el enfoque en los objetivos críticos del proyecto, asegurando que las funcionalidades principales, como la autenticación de usuarios y el análisis de datos médicos, sean completamente implementadas antes de avanzar con características adicionales. Estos cambios en los tiempos y la redistribución de tareas han sido justificados por las dificultades técnicas encontradas y el enfoque en asegurar la calidad del sistema.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas. Actividades no iniciadas: 1. Red convolucional para ecocardiogramas (Sprint 6) - Motivo por el que no se ha iniciado: Esta actividad está programada para el Sprint 6, y su inicio está sujeto a la finalización del entrenamiento del modelo de redes neuronales convolucionales en el Sprint 5. El equipo ha priorizado garantizar que el modelo esté completamente entrenado y optimizado antes de integrarlo en el sistema. - Estrategia para avanzar: - Finalización del entrenamiento: El equipo está trabajando en completar el entrenamiento del modelo en el Sprint Una vez completado, se integrará en el sistema y se comenzará a realizar pruebas en el Sprint 6. - Preparación anticipada: Mientras se completa el entrenamiento, se ha empezado a preparar la estructura del código en el backend para recibir el modelo de redes neuronales, lo que agilizará la integración en el Sprint 6. - Optimización del proceso: Se emplearán técnicas de optimización, como el uso de TensorFlow Serving, para asegurar que el modelo funcione de manera eficiente una vez esté integrado. 2. Despliegue del sistema web (Sprint 7) - Motivo por el que no se ha iniciado: Esta actividad está prevista para el Sprint 7. Hasta ahora, no ha sido necesario adelantarla, ya que el foco está en garantizar que el sistema funcione correctamente a nivel local y en su entorno de desarrollo antes de proceder al despliegue en la nube. - Estrategia para avanzar: - Preparación del entorno: Se están realizando configuraciones anticipadas en Google Cloud Platform (GCP), como la creación de la infraestructura y la configuración básica del entorno de producción, para minimizar los problemas técnicos durante el despliegue. - Pruebas en entornos locales: Antes del despliegue en GCP, el sistema está siendo probado exhaustivamente en un entorno de desarrollo local para asegurar que todo funcione correctamente. Esto reducirá el riesgo de problemas durante la implementación en GCP. - Plan de contingencia: En caso de que surjan problemas en el despliegue, se tiene un plan de contingencia que incluye el uso de entornos temporales en GCP para solucionar errores sin afectar el despliegue final. 3. Despliegue de la aplicación móvil (Sprint 8) - Motivo por el que no se ha iniciado: Esta actividad está programada para el Sprint 8. Hasta ahora, el equipo ha estado enfocado en asegurar la funcionalidad de la aplicación antes de su despliegue en las tiendas de aplicaciones. - Estrategia para avanzar: - Cumplimiento de requisitos: Se está revisando de antemano los requisitos y normativas de Google Play Store y Apple Store para asegurar que, al llegar al Sprint 8, se tenga toda la documentación y configuraciones necesarias para la aprobación rápida. - Pruebas previas: Se realizarán pruebas de la aplicación móvil en dispositivos físicos para asegurar que esté lista para ser desplegada sin errores. - Despliegue paralelo: Una vez iniciada la fase de despliegue, se harán esfuerzos paralelos en ambas tiendas (Google Play y Apple Store) para maximizar el tiempo de ejecución y cumplir con los plazos. Estrategias para avanzar en las actividades no iniciadas: 1. Planificación anticipada: Aunque estas actividades aún no han sido iniciadas, se está realizando una preparación anticipada para minimizar los problemas potenciales. Esto incluye pruebas en entornos locales, configuraciones preliminares en GCP, y la revisión de requisitos de las tiendas de aplicaciones móviles. 2. Optimización de recursos: Se están utilizando herramientas como TensorFlow Serving para optimizar la integración del modelo de deep learning, lo que reducirá el tiempo necesario para completar la fase de integración en el Sprint 6. 3. Priorización de tareas críticas: El equipo se está asegurando de completar primero las actividades que impactan directamente en el funcionamiento del sistema, como la integración del modelo de deep learning y las pruebas de seguridad en GCP, antes de avanzar con actividades adicionales. 4. Gestión eficiente del tiempo: Se ha previsto un margen de tiempo en cada sprint para ajustar cualquier posible retraso y evitar que las actividades no iniciadas afecten el cronograma general del proyecto. La revisión constante del Product Backlog también garantiza que cualquier ajuste necesario se haga a tiempo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.