|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Al revisar la carta Gantt, hemos cumplido con la mayoría de las actividades planificadas, aunque algunos retrasos ocurrieron en la implementación del Backend y el entrenamiento de la red convolucional. Esto se debe en parte a que subestimamos la complejidad de las validaciones y la integración con la API. El trabajo en equipo y comunicación han facilitado el desarrollo de las actividades del plan de trabajo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para superar los problemas, decidimos dividir el trabajo en tareas más pequeñas y asignarlas entre los miembros del grupo. Además, nos reunimos más frecuentemente para revisar el progreso y hacer ajustes en tiempo real. La retroalimentación de nuestros compañeros ha sido útil para encontrar soluciones más rápidamente. Por otra parte, estamos usando Trello y GitHub para la gestión del proyecto y desarrollo del sistema.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi desempeño ha sido satisfactorio en cuanto a la implementación del Backend y desarrollo de machine learning y Deep learning. Sin embargo, necesito mejorar en la organización de las tareas del frontend para evitar cuellos de botella en la validación de datos. También podríamos optimizar el manejo del tiempo dedicado a las actividades, para que surjan retrasos ni problemas adicionales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría preguntar al docente cómo podemos asegurar que el algoritmo de detección de enfermedades cardíacas funcione de manera eficiente con los datos de entrenamiento que tenemos, y si debemos considerar ajustar los parámetros del modelo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hasta ahora, no creemos que sea necesario redistribuir las actividades, ya que cada miembro ha podido cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, si enfrentamos más dificultades con el frontend, podríamos considerar redistribuir parte de ese trabajo a otros compañeros que estén más familiarizados con javaScript y React.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido bastante efectivo. Nos hemos apoyado mutuamente para resolver problemas técnicos y hemos mantenido una buena coordinación en las entregas. No obstante, podríamos mejorar la planificación conjunta, para que todos estemos al tanto de los cambios realizados por los demás y así mitigar cualquier inconveniente.