Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

| 1. Informe final Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Solución informática MedHeart. |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto MedHeart busca desarrollar una solución tecnológica en el ámbito de la salud que integra algoritmos avanzados de diagnóstico médico en una plataforma web y una aplicación móvil. Esta plataforma permitirá un control eficiente y un análisis profundo de datos médicos para predecir anomalías cardíacas mediante el uso de inteligencia artificial y Deep learning. También, un formulario de síntomas con respuesta a enfermedades cardiacas. Por último, incluirá un chatbot como asistente médico, mejorando la interacción y la accesibilidad a la información para los profesionales de la salud. |
| Competencias | - Levantamiento y análisis de requerimientos. - Adaptación e integración de sistemas. - Programación y desarrollo de software. - Implementación de soluciones tecnológicas. - Seguridad en sistemas computacionales. - Aseguramiento de calidad de software. - Gestión de proyectos informáticos. - Sistema innovador. - Implementación de algoritmos de Deep learning para análisis de ecocardiogramas. - Trabajo en equipo. - Resolución de problemas. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto MedHeart buscó resolver un problema crítico en el ámbito de la salud: la falta de herramientas tecnológicas eficientes para la detección temprana de enfermedades cardíacas, una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Esta problemática tiene una gran relevancia para el campo de la ingeniería informática aplicada a la salud, ya que el desarrollo de soluciones basadas en software puede mejorar considerablemente la precisión y velocidad de los diagnósticos médicos. ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de la carrera? El desarrollo de software médico es un campo en crecimiento dentro de la ingeniería informática, especialmente en el contexto de la digitalización de los servicios de salud. La capacidad de integrar tecnologías como el machine learning y el Deep learning en soluciones médicas es un aporte significativo al campo, ya que permite a los ingenieros informáticos crear herramientas que apoyen a los profesionales de la salud en la toma de decisiones clínicas. El proyecto MedHeart se encuentra en la intersección de la inteligencia artificial y la informática médica, y su relevancia radica en que aborda la necesidad de crear software que pueda realizar análisis automáticos de datos clínicos para asistir en diagnósticos de enfermedades cardíacas. ¿Dónde se ubica la situación que se aborda? El proyecto MedHeart está diseñado para ser implementado a nivel global, pero se enfoca particularmente en la región de Latinoamérica, donde la falta de acceso a tecnologías avanzadas en los sistemas de salud es una barrera significativa para el diagnóstico oportuno. Este contexto es relevante, ya que muchos hospitales y clínicas de la región no cuentan con sistemas sofisticados para analizar grandes cantidades de datos médicos o realizar diagnósticos automatizados de manera eficiente. En países como Chile, el sistema de salud enfrenta desafíos en cuanto a la disponibilidad de recursos médicos avanzados, lo que hace que un proyecto como MedHeart pueda ofrecer una solución tangible para mejorar la calidad del servicio médico. ¿A quiénes afecta o impacta la situación que abordaste? El proyecto tiene un impacto directo en médicos y pacientes, especialmente aquellos que forman parte del grupo etario de mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, como adultos mayores. También puede ser implementado en clínicas y hospitales donde los profesionales de la salud necesitan herramientas que los ayuden a realizar diagnósticos más precisos y rápidos, mejorando la atención a los pacientes. Además, el proyecto tiene el potencial de ser implementado en áreas rurales o con menos recursos, donde los médicos no siempre tienen acceso a tecnologías avanzadas para el análisis de ecocardiogramas y otros datos clínicos. fue el aporte de valor de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social? El principal aporte de valor de MedHeart radica en su capacidad de ofrecer una herramienta tecnológica eficiente para la detección temprana de enfermedades cardíacas. Al integrar un sistema basado en algoritmos de machine learning y Deep learning que analiza datos clínicos y ecocardiogramas, el proyecto permite mejorar la precisión de los diagnósticos médicos, lo que puede traducirse en una mayor tasa de detección temprana de afecciones cardíacas. Esto, a su vez, tiene el potencial de reducir la mortalidad asociada a enfermedades del corazón y mejorar la calidad de vida de los pacientes, especialmente aquellos con menor acceso a especialistas en el ámbito rural o en sistemas de salud con limitaciones. A nivel profesional, el proyecto se sitúa como una iniciativa innovadora que combina conocimientos avanzados en informática, machine learning y salud, posicionando a los ingenieros informáticos como actores clave en la transformación digital del sector médico. Esto no solo contribuye al avance de la profesión, sino que también permite que los egresados puedan insertarse en campos laborales emergentes que requieren de estas competencias técnicas. |
| 2. Objetivos | Objetivo General: Desarrollar una plataforma tecnológica integral para la detección temprana de enfermedades cardíacas mediante el uso de un sistema web y móvil, que integre algoritmos de machine learning y Deep learning para analizar datos clínicos y ecocardiogramas, mejorando la precisión y rapidez en los diagnósticos médicos, especialmente en regiones con acceso limitado a especialistas. Objetivos Específicos: 1. Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva en React que permita a los médicos ingresar síntomas y datos clínicos de los pacientes, tanto en formato web como en dispositivos móviles, asegurando una experiencia de usuario eficiente. 2. Implementar un algoritmo de Random Forest para analizar los datos clínicos ingresados y generar diagnósticos preliminares sobre posibles enfermedades cardíacas, utilizando modelos basados en reglas predefinidas. 3. Entrenar e implementar una red convolucional en TensorFlow para el análisis de imágenes cardiaca, capaz de detectar anomalías y brindar resultados visuales que ayuden al médico en el diagnóstico. 4. Desarrollar un sistema de autenticación seguro para los usuarios (médicos), utilizando Firebase Authentication, que permita el registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas de forma segura. 5. Implementar medidas de seguridad de datos y encriptación en la plataforma, asegurando que toda la información clínica sea encriptada y cumpla con los estándares de protección de datos médicos sensibles. 6. Desarrollar e integrar un chatbot basado en ChatGPT, capaz de asistir a los usuarios en tiempo real, respondiendo preguntas médicas comunes y proporcionando asistencia con el uso de la plataforma. 8. Desplegar la aplicación móvil, permitiendo que la plataforma sea accesible desde dispositivos móviles para mejorar la conveniencia y accesibilidad del sistema. Estos objetivos específicos buscan asegurar que el sistema MedHeart no solo sea funcional, sino también seguro, escalable y fácil de usar, logrando cumplir con el objetivo general de mejorar la detección temprana de enfermedades cardíacas. |
| 3. Metodología | Metodología Utilizada: SCRUM Para el desarrollo del proyecto APT MedHeart, se utilizó la metodología SCRUM, una metodología ágil que se centra en la entrega incremental de productos a través de sprints cortos y definidos. Esta metodología permite una planificación adaptable, entregas continuas y una mejora constante del producto basado en retroalimentación frecuente. Fases y Procedimientos: - Sprint 0: Planificación y Definición del Proyecto - Planificación inicial del proyecto, definición de roles, historias de usuarios y creación de product backlog. - Sprint 1: Autenticación y gestión de usuario - Desarrollo del sistema de autenticación de usuarios utilizando Firebase, implementando las funcionalidades de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas. - Sprint 2: Formulario para evaluación de síntomas - Integración de algoritmo de Machine Learning Random Forest, para formulario de diagnóstico en el backend utilizando TensorFlow, GCP y Vertex AI y generar resultados automáticos. - Sprint 3: Implementación de seguridad y gestión de datos - Implementación de medidas de seguridad en la plataforma, encriptación de datos médicos, y protección de las comunicaciones con HTTPS. - Sprint 4: Desarrollo del Chatbot - Integración del Chatbot con la API de ChatGPT, permitiendo la asistencia automatizada a los usuarios del sistema para responder preguntas frecuentes y brindar soporte. - Sprint 5: Implementación de algoritmo de Deep Learning – Parte 1 - Entrenamiento de la red convolucional en TensorFlow para la detección de anomalías en ecocardiogramas y preparación para su integración en el backend. - Sprint 6: Implementación de algoritmo de Deep Learning – Parte 2 - Integración del modelo de red convolucional en el backend utilizando TensorFlow Serving para que las imágenes cardiacas puedan ser analizadas y generar resultados automáticos. - Sprint 7: Despliegue del Sistema Web - Despliegue de la aplicación web en Google Cloud Platform (GCP), asegurando su accesibilidad desde cualquier dispositivo y la escalabilidad del sistema. - Sprint 8: Despliegue de la Aplicación Móvil - Publicación de la aplicación móvil, asegurando que los médicos puedan acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil. Pertinencia de la Metodología SCRUM para cumplir los objetivos: La metodología SCRUM fue la más adecuada para el desarrollo de MedHeart debido a las siguientes razones: 1. Flexibilidad y Adaptabilidad: Dado que el proyecto MedHeart incluía la integración de diversas tecnologías avanzadas (como machine learning, deep learning y APIs), era esencial contar con una metodología que permitiera ajustes continuos y flexibilidad en el desarrollo. SCRUM permitió adaptar las funcionalidades a medida que se realizaban descubrimientos técnicos o surgían nuevos requisitos del cliente (los médicos). 2. Entrega Continua de Valor: Al dividir el proyecto en sprints cortos de dos semanas, fue posible entregar incrementos funcionales del producto de manera continua, asegurando que las funcionalidades críticas estuvieran listas antes de pasar a las adicionales. Esto permitió también obtener retroalimentación del cliente y realizar mejoras sobre la marcha. 3. Mejora Continua: Las retrospectivas al final de cada sprint permitieron evaluar el proceso y aplicar mejoras en los siguientes ciclos de desarrollo. Esto aseguró que los obstáculos fueran identificados y abordados rápidamente, evitando retrasos mayores. 4. Enfoque en Prioridades: El uso del Product Backlog y la priorización de las historias de usuario ayudaron a mantener el enfoque en las funcionalidades más importantes, como la autenticación de usuarios, la seguridad de los datos y la integración de modelos de diagnóstico, asegurando que los objetivos principales del proyecto se cumplieran antes de avanzar con funcionalidades menos críticas. |
| 4. Desarrollo | Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT - Sprint 0: Planificación y Definición del Proyecto - Definición del backlog inicial, historias de usuario y épicas. - Establecimiento de los roles del equipo (Scrum Master y Product Owner). - Identificación de los requerimientos del cliente (doctores). - Creación de los diagramas de arquitectura y el cronograma de sprints. - Resultados: Se obtuvo una visión clara de los objetivos, requerimientos y entregables del proyecto. - Sprint 1: Autenticación y gestión de usuario - Desarrollo del sistema de autenticación de usuarios con Firebase. - Implementación de las funcionalidades de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas. - Resultados: El sistema de autenticación quedó funcional y listo para garantizar la seguridad del acceso de usuarios. - Sprint 2: Formulario para evaluación de síntomas - Desarrollo del formulario de diagnóstico para el ingreso de síntomas. - Integración del algoritmo Random Forest en el backend para el diagnóstico preliminar utilizando TensorFlow y GCP. - Resultados: El formulario de síntomas fue completado y el algoritmo de diagnóstico automático fue implementado con éxito. - Sprint 3: Implementación de seguridad y gestión de datos - Implementación de medidas de seguridad para proteger los datos médicos, incluyendo encriptación y comunicaciones seguras con HTTP. - Resultados: Se aseguraron la protección y seguridad de los datos médicos en la plataforma. - Sprint 4: Desarrollo del Chatbot - Integración del Chatbot con la API de ChatGPT para asistencia automatizada a los usuarios. - Resultados: El chatbot fue integrado con éxito, proporcionando soporte en tiempo real a los médicos. - Sprint 5: Implementación del algoritmo de Deep Learning - Parte 1 (En curso) - Entrenamiento de la red convolucional en TensorFlow para la detección de anomalías en ecocardiogramas. - Resultados: El modelo está siendo entrenado, lo que permitirá realizar análisis automáticos de las imágenes médicas. - Sprint 6: Implementación del algoritmo de Deep Learning - Parte 2 (Pendiente) - Integración del modelo de deep learning en el backend, permitiendo el análisis automático de ecocardiogramas. - Sprint 7: Despliegue del Sistema Web (Pendiente) - Despliegue de la aplicación web en GCP, garantizando accesibilidad y escalabilidad. - Sprint 8: Despliegue de la Aplicación Móvil (Pendiente) - Publicación de la aplicación móvil en Google Play Store y Apple Store, asegurando accesibilidad desde dispositivos móviles. Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT Facilitadores: 1. Conocimientos técnicos en las herramientas clave: El equipo tenía experiencia previa en tecnologías como React, Firebase, TensorFlow y GCP, lo que facilitó el desarrollo de funcionalidades importantes del sistema. 2. Herramientas de colaboración: El uso de Discord y Google Drive permitió una comunicación fluida y organizada entre los miembros del equipo, lo que fue esencial para la coordinación y distribución de tareas. 3. Metodología SCRUM: La implementación de SCRUM permitió gestionar eficientemente el proyecto, dividiendo el trabajo en sprints con entregas continuas, lo que facilitó el avance progresivo y la adaptación a los cambios. Dificultades: 1. Problemas técnicos con Firebase en la autenticación: Durante el Sprint 1, surgieron dificultades con la configuración de Firebase para el registro y la recuperación de contraseñas, lo que generó un retraso en esta fase del proyecto. 2. Limitaciones de procesamiento en GCP: En el Sprint 5, durante el entrenamiento del modelo de deep learning, las limitaciones de capacidad en GCP afectaron la velocidad del entrenamiento, lo que ralentizó el progreso. Ajustes realizados 1. Extensión de Sprint 1: Ante los problemas con Firebase, se decidió extender la duración del Sprint 1, reasignando recursos para resolver los errores de configuración y asegurar que la funcionalidad de autenticación estuviera lista antes de avanzar. 2. Escalado de recursos en GCP: Para solucionar las limitaciones en el entrenamiento del modelo de deep learning, se aumentó la capacidad de las máquinas virtuales en GCP, lo que permitió reducir los tiempos de entrenamiento del modelo. Estos ajustes permitieron mantener el proyecto en curso, superando las dificultades técnicas y asegurando que las funcionalidades clave del sistema fueran completadas en tiempo y forma. |
| 5. Evidencias | Evidencias del desarrollo del Proyecto APT – MedHeart 1. Capturas de pantalla de la plataforma web: - Formulario de diagnóstico: Muestra el formulario donde los médicos ingresan los síntomas y datos clínicos de los pacientes. - Sistema de autenticación: Capturas del proceso de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas para visualizar cómo se protege el acceso al sistema. - Resultados del diagnóstico automático: Muestra cómo se presenta el resultado preliminar de un diagnóstico generado por el algoritmo de Random Forest. 2. Código fuente (GitHub o repositorio): - Enlace al repositorio del proyecto en GitHub que contiene el código del sistema desarrollado en React, Firebase, TensorFlow y GCP. Esto permitirá a otros revisar el código implementado para las distintas funcionalidades del proyecto (autenticación, análisis de datos clínicos, chatbot, etc.). 3. Diagrama de arquitectura: - Un diagrama que ilustre la arquitectura de software del proyecto, destacando los componentes principales (frontend, backend, base de datos en GCP, modelo de deep learning en TensorFlow, etc.) y su interacción. 4. Diagrama de caso de uso: - El diagrama permitirá visualizar cómo los distintos actores interactúan con el sistema en cada etapa, desde el inicio de sesión hasta la obtención de diagnósticos y uso del chatbot. 4. Documentación técnica: - Un documento que incluya la descripción de los endpoints de la API (si es necesario), el flujo de trabajo del sistema, y las instrucciones para desplegar la plataforma en GCP. 5. Despliegue en Netlify: - Enlace a la plataforma web desplegada en Netlify, para que los usuarios puedan acceder al sistema. 6. Documentación de gestión del proyecto - Historias de usuario: Las historias de usuario describen los requerimientos desde la perspectiva del usuario final, proporcionando el contexto sobre cómo se organizaron las funcionalidades. - Product Backlog: El Product Backlog muestra todas las tareas planificadas y su prioridad, lo que facilitó la gestión ágil del proyecto. - Sprints: Esta evidencia permite comprender cómo se organizó el trabajo durante el desarrollo del proyecto, asegurando la entrega de valor continuo en cada iteración. Estas evidencias muestran el progreso, los componentes desarrollados en cada etapa, y cómo las diferentes funcionalidades interactúan para ofrecer una solución tecnológica completa. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de nuestros intereses profesionales El desarrollo del proyecto MedHeart nos permitió profundizar y consolidar nuestros intereses en el ámbito de la ingeniería informática aplicada a la salud. A través de la creación de una solución tecnológica enfocada en la detección de enfermedades cardíacas, adquirimos un mayor conocimiento sobre cómo las tecnologías de machine learning, Deep learning y cloud pueden impactar positivamente en la mejora de los diagnósticos médicos y la asistencia clínica. Este proyecto nos mostró el valor que la informática puede aportar directamente a la salud pública, resolviendo problemas reales y mejorando la atención a los pacientes. Al iniciar el proyecto, ya teníamos interés en la aplicación de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial y machine learning, en el campo médico. Sin embargo, después de completar el Proyecto APT, ese interés no solo se mantuvo, sino que se reforzó al ver de primera mano el potencial de estas tecnologías en la mejora de los procesos de diagnóstico médico y la eficiencia en los sistemas de salud. El proyecto nos permitió experimentar con el desarrollo de soluciones basadas en el análisis de datos médicos, lo que consolidó nuestro deseo de continuar trabajando en este campo. Proyecciones laborales a partir del Proyecto APT Intereses profesionales que nos gustaría explorar o profundizar: Después de trabajar en MedHeart, estamos motivados a seguir profundizando en el área de inteligencia artificial. Nos gustaría explorar más sobre: - Desarrollo de algoritmos de machine learning y deep learning, con un enfoque particular en el análisis de datos médicos e imágenes. - Integración de tecnologías de inteligencia artificial en plataformas móviles y web, con el objetivo de ofrecer soluciones médicas accesibles y escalables. - Seguridad y privacidad de datos en aplicaciones médicas, un tema esencial al manejar información sensible de los pacientes. También estamos interesados en seguir explorando cómo las herramientas de cloud computing, como Google Cloud Platform (GCP), pueden ser utilizadas para crear soluciones tecnológicas escalables y seguras, optimizando el almacenamiento y procesamiento de datos médicos en la nube. Proyección laboral: Después de haber completado el Proyecto APT, nos sentimos más preparados para buscar oportunidades en empresas o proyectos relacionados con el desarrollo de software, Backend, Big Data y Machine Learning. El Proyecto APT ha sido un paso clave en la consolidación de nuestros perfiles profesionales en el área de tecnologías, y ha reafirmado nuestro interés en contribuir al avance de la salud mediante soluciones tecnológicas avanzadas. |