Documento Product Backlog

Sprint Backlog 1

“MedHeart”

Fecha: 03/09/2024

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “MedHeart”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	4

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/09/2024 | Documento inicial | Javiera Lizana Salazar Maximiliano Lasmar |

Información del Proyecto

| Proyecto (Nombre) | MedHeart |
| --- | --- |
| Fecha de Inicio | 03/09/2024 |
| Fecha de Término | 07/12/2024 |
| Patrocinador principal | Juan Pablo González |
| Docente | Hernán Saavedra |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 17.519.139-9 | Javiera Lizana Salazar | ja.lizana@duocuc.cl |
| 18.653.845-5 | Maximiliano Lasmar Rossier | ma.lasmar@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “MedHeart”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como usuario, necesito registrar mi nombre, correo electrónico y una contraseña, para acceder al sistema y almacenar mis datos médicos. | 8 |
| E1-H2 | Como usuario, necesito iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, para acceder a mis datos y usar el sistema. | 6 |
| E1-H3 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña si la olvido, para poder restablecerla y acceder a mi cuenta. | 6 |

## Patrón de comparación

Utilizamos un sistema de comparación ‘planning poker’ para calificar las historias y elegir la más importante y con mayor valor, luego calificamos las otras historias por niveles de dificultad.

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como usuario, necesito registrar mi nombre, correo electrónico y una contraseña, para acceder al sistema y almacenar mis datos médicos. | 1 |
| E1-H2 | Como usuario, necesito iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, para acceder a mis datos y usar el sistema. | 1 |
| E1-H3 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña si la olvido, para poder restablecerla y acceder a mi cuenta. | 1 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | T1 | Sprint Planning | 4 |
| E1-H1 | T2 | Afinamiento de historias | 3 |
| E1-H1 | T3 | Diseño Base de datos | 6 |
| E1-H1 | T4 | Crear script base de datos | 7 |
| E1-H1 | T5 | Diseño de prototipo | 4 |
| E1-H1 | T6 | Construcción componentes | 4 |
| E1-H1 | T7 | Cargar datos de pruebas | 4 |
| E1-H1 | T8 | Probar los componentes de software | 2 |
| E1-H1 | T9 | Correcciones | 3 |
| E1-H1 | T10 | Sprint Review | 3 |
| E1-H1 | T11 | Entrega | 2 |
| E1-H1 | T12 | retrospectiva | 3 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1